Załącznik 6

**INFORMACJA**

**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT (BIOZ)**

**Dotyczy robót: „*Remont sanitariatów na parterze i piętrze oraz remont kuchni na parterze i piętrze Budynku AKADEMIK VICTORIA*”**

**Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia pracujących na budowie dla wykorzystania przez kierownika budowy.**

1. **Zakresy robót:**

Remont Sanitariatów oraz Remont kuchni na I i II kondygnacji Akademika Victoria

z zakresem:

a) Roboty demontażowe i wyburzeniowe: drzwi wejściowe, ścianki z drzwiami do kabin WC, glazura, terakota, posadzki, przebicia przez przegrody.

b) Roboty ziemne pod wymianę kanalizacji;

c) Demontaż armatury sanitarnej: sedesy, umywalki, baterie, podgrzewacze, grzejniki, kratki ściekowe, brodziki, zlewozmywaki;

d) Roboty branży budowlanej: montaż kratek ściekowych, układanie: glazury i terakoty, montaż drzwi w sanitariatach i montaż mebli oraz wyposażenia

e) Roboty branży sanitarnej: montaż sedesów, umywalek, baterii, , grzejników c.o., kratek ściekowych, wymiana instalacji wod-kan

1. **Charakter robót.**

Roboty prowadzone będą wewnątrz budynku Akademika Victoria w Jarosławiu.

- przewody i urządzenia 230/ 400V

- instalacje i urządzenia wod-kan,

Uwaga w lokalizacji robót nie ma urządzeń gazowych.

1. **Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.**

Źródłem zagrożenia mogą być:

1. Prace rozbiórkowe i demontażowe przy użyciu elektronarzędzi

2. Prace w czynnym budynku.

3. Obsługa maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

4. Prace w wykopach

1. **Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników**.

zapoznanie z zakresem, kolejnością i technologia realizacji, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP z uwzględnieniem zasad posterowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, zapoznanie pracowników z ocena ryzyka zawodowego na stanowisku, określenie środków technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania, podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się i przypomnienie telefonów alarmowych.

1. **Inne uwarunkowania i zabezpieczenie :**

Środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, środków ochrony osobistej, opracowanie instruktażu bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomienie z nią pracowników w zakresie wykonywanych robót, sposobu zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót, o których mowa w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, zaznajomienie pracowników z miejscem przechowywania apteczki pierwszej pomocy i jej zawartością, z miejscem dostępu do telefonów alarmowych, teren wykonywania robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

1. **Podstawa prawne sporządzenia informacji BIOZ.**

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a, 41, 42-j.t.Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r., Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953,

- Rozporządzenie Min. Bud. I PMB z 2003 r.-Dz.U. nr 47, poz. 401,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z 1997r. nr 129 z zm. (j.t. Dz.U. z 2003r.
nr 169, poz 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263,

- Inne przepisy dotyczące bioz oraz przepisy techniczno-budowlane.